北京市水务局2023年度部门整体

绩效评价报告

部门名称：       北京市水务局

填报日期：        2024年5月

目录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	13

二、当年预算执行情况	15

三、整体绩效目标实现情况	16

（一）产出完成情况分析	16

（二）效果实现情况分析	21

四、预算管理情况分析	23

（一）财务管理	23

（二）资产管理	26

（三）绩效管理	28

（四）结转结余率	30

（五）部门预决算差异率	30

五、总体评价结论	31

（一）评价得分情况	31

（二）存在的问题及原因分析	31

六、措施建议	31

北京市水务局2023年度部门整体

绩效评价报告

- 一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

- 1.机构设置

2023年初北京市水务局（以下简称“市水务局”）设27个内设机构，分别为办公室、研究室、法制处、政务服务处、规划与科技处、投资计划处、水资源管理处(水文处)、北京市节约用水办公室、地下水管理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行管理处、供水管理处、污水处理与再生水管理处、海绵城市工作处(雨水管理处)、水土保持与水生态处、安全监督管理处、水旱灾害防御处（应急管理处）、河长制工作处、财务处、审计处、人事教育处、宣传处。机关党委(党建工作处、团委)、机关纪委、工会和离退休干部处；纪检、监察机构按有关规定派驻。

2023年初市水务局下属二级预算单位为35个，分别为北京市水务局机关、北京水利水电学校、北京市水文总站、北京市水务应急中心、北京市水务局综合事务中心、北京市水务局党校、北京市清河管理处、北京市凉水河管理处、北京市排水管理事务中心、北京市节水用水管理事务中心、北京市水资源调度管理事务中心、北京市水务局政务服务中心、北京市南水北调大宁管理处、北京市南水北调团城湖管理处、北京市南水北调环线管理处、北京市南水北调干线管理处、北京市水科学技术研究院、北京市智慧水务发展研究院、北京市北运河管理处、北京市永定河管理处、北京市潮白河管理处、北京水利医院、北京市水利工程质量与安全监督中心站、北京市水生态保护与水土保持中心、北京市水务建设管理事务中心、北京市水务资产管理事务中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处、北京市供水管理事务中心、北京市水务规划研究院、北京市水务综合执法总队、北京市河湖流域管理事务中心。2023年6月组建北京市水利工程管理中心。

2023年初市水务局行政编制494人（含行政执法专项编制320人），实有人数421人；事业编制5053人，实有4551人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）452人；离退休人员3268人，其中：离休27人，退休3241人.

- 2.工作职责

市水务局成立于2004年，是市政府组成部门。按照2019年市委批复的新“三定”规定，主要负责全市水资源、供水、排水、节约用水、再生水利用、水环境、水土保持与水生态修复、河长制、海绵城市建设、水旱灾害防御、南水北调建设运行管理等工作，主要职责为：

（1）负责保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、南水北调规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

（2）组织开展本市水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

（3）负责本市水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（4）负责本市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

（5）按规定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（6）负责本市供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

（7）负责本市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，组织制定有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（8）组织开展本市海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织制定完善海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

（9）指导监督本市水务工程建设与运行管理。组织实施南水北调北京段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

（10）指导本市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（11）负责本市水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

（12）负责本市河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

（13）指导监督本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作承担市政府交办的其他事项。

（14）负责本市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（15）依法依规负责本市水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

（16）负责开展本市水务科技和信息化工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务国际合作与交流。

（17）负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

- 3.年度工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，一年来，在市委市政府坚强领导下，面对严峻复杂的首都水安全保障形势，全市水务系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以主题教育凝聚起强大治水合力，坚持不懈推进“安全、洁净、生态、优美、为民”水务高质量发展目标，攻坚克难、奋勇担当，在各区、各有关部门共同努力下，圆满完成主要目标任务。全市生产生活用水总量控制在25.3亿立方米，万元地区生产总值用水量下降3.4%，城镇供水管网漏损率降至8.6%，污水处理率提高到97.3%，建成区海绵城市达标率超32%，水务固定资产投资完成214亿元，水务高质量发展迈出坚实步伐。

一是防洪排涝经受住重大考验。为应对历史罕见的“23·7”极端强降雨，全市水务系统坚决扛起防汛抗洪责任，坚持人民至上、生命至上，果敢决策、精细调度、连续作战，以流域为单元统筹实施超前预警、预报预泄、调洪错峰、控泄滞洪等调度措施，最大限度降低了洪涝灾害造成的损失。提前48小时发布洪水预警和山洪、内涝风险提示，提前36小时预泄腾容1800万立方米，提前24小时启动防洪排涝I级应急响应，全面加强重点水库、河道、涉河工程巡查防守和运行调度。结合永定河等河道治理和生态补水，提前消除堵点隐患，汛前完成32处碍洪问题清理；应急打通宋庄蓄滞洪区一期二期蓄洪通道，开工建设“通州堰”温潮减河工程；连续第五年实施“清管行动”，完成20处积水点治理，深化“一桥一预案”应急防守。统筹实施防洪工程体系调度，精准有序调度上游36座水库拦蓄洪水4.2亿立方米，官厅水库拦蓄上游全部7900万立方米洪水，斋堂水库调峰错峰助力山峡段受困列车脱险；在洪水行进至永定河平原段的关键时刻首次启用大宁水库和滞洪水库蓄洪7500万立方米，推迟洪峰到达下游时间19小时，为下游平原区洪水防御赢得了宝贵的时间和空间。经过顽强努力，全市防洪工程体系和洪水防御工作经受住了严峻考验，永定河首次实现特大洪水不决堤、洪水不进城，中心城区未发生泡车亡人事故，有力保障了首都防洪安全。全力组织应急抢险修复，迅速派出百余支抢险队伍和20支专家组，紧急调拨42万台（套）防汛救灾物资，各区水务局、各水务企业结对帮扶，全力支援门头沟、房山、昌平等重灾区抢险救灾。第一时间即完成水务应急抢修，灾后1个月基本恢复受影响的500多个村庄供排水功能，妥善处置125处水利工程险情，完成主要行洪河道463万立方米垃圾淤泥和永定河主流区等近80万株林木清理。加快推动灾后恢复重建，开展洪水调查评估和暴雨洪水移植分析，编制灾后恢复重建水务专项规划；完成永定河卢三段、卢梁段堤防治理等161个灾后恢复重建项目立项批复，积极争取并落实中央国债资金，推动水毁项目全面开工建设，加快推动灾区防洪排涝能力进一步提升。

二是“全面节水”制度体系基本建立。全面施行《北京市节水条例》，广泛开展宣贯解读，建立首都节水、各区节水联席会议制度和重点行业节水工作制度，出台非居民用水户计划用水和定额管理暂行办法等多项配套制度，修订完善水资源论证管理办法和技术指南，完善城乡供水计量管理制度，加快构建贯穿水资源“取供用排和再生循环利用”全过程、全行业、全社会的协同监管体系。中央部委机关、市区两级党政机关全部建成节水型单位，重点监控的高耗水企业全面建成节水型企业。加大再生水输配利用，完成300万平方米公园绿地灌溉再生水替代，实现具备条件的公园绿地应替尽替；再生水输配利用量增加3600万立方米。

三是水资源和供水保障体系持续完善。不断完善水资源保障体系，经市委市政府同意，印发实施首都水资源战略安全保障实施方案，推动构建涵盖水源、输水、制水、配水全过程多场景的首都水资源统筹保障体系；及时实施南水北调和张坊水源因灾中断后水源切换，确保城市供水安全。印发实施新一轮地下水超采综合治理方案，完成地下水管理专项排查整治，全市平原区地下水位同比回升0.9米、恢复储量4.6亿立方米。基本建成南水北调大兴支线新机场水厂连接线，中心城区地下输水“一环线”全线运行。加快实施供水高质量发展三年行动方案，开展自建设施供水突出问题专项整治，全市提供生活饮用水的343处自建供水设施消毒设备实现100%配备运行；建成投运丰台河西第三水厂，超额完成60处自建供水设施水源置换，完成30处城乡供水提升工程、100万支居民智能水表更换和150公里供水管网新建改造，20余万居民供水条件得到改善。

四是水环境水生态治理进一步深化。全面实施城乡水环境治理歼灭战，完成稻香湖再生水厂二期等5座再生水厂主体工程建设，开工建设大兴永兴河第二等6座再生水厂，完成500余公里排水再生水管线新建改造、97处雨污管线混接错接治理，完成中心城区雨水口平立结合改造，150个村庄实现污水收集处理。持续开展密云水库总氮和官厅水库氟化物溯源监测分析。出台《农村污水处理厂站运行维护技术规程》等地方标准。巩固提升水生态保护修复成效，持续实施“以水开路、用水引路”生态治理，永定河、潮白河等生态补水5.3亿立方米，全市五大河流连续第三年全部重现“流动的河”并贯通入海，永定河自1996年断流以来首次实现全线全年有水。编制完成北京水网建设规划，推动构建流域相济、多线联通的水网体系；发布北运河水生态空间管控规划，完成永定河平原段主流区生态空间优化调整，打通21处影响水资源配置的卡口堵点，持续推进小流域综合治理提质增效，开工建设“引清济洳”跨区引水工程。雁栖湖入选国家美丽河湖优秀案例。连续第四年发布水生态监测及健康评价报告，全市水生态健康水平在大灾之年保持总体稳定。

五是水务为民服务品质稳步提升。持续扩大河湖空间开放共享，全线开放永定河滞洪水库20公里中堤，完成西南二环水系、“清河之洲”等滨水空间开放提升工程，新增清河、潮白河等滨水步道70余公里。温榆河公园二期工程全面开工建设。完成玉带河暗涵、南长河等核心区历史水系治理，为中轴线增色添彩，发布第二批6处水利遗产名录。持续升级水务营商环境服务，世行营商环境评价涉水改革任务全面落地。大力推动接诉即办诉求办理，印发水务接诉即办工作考核办法、责任追究规定，深化水务专员进街道工作机制。

六是水务深化改革全面推进。不断完善水务管理体制，加强市属水利工程统一管理、一体运维，经市委同意组建副局级北京市水利工程管理中心并正式运行，推动水务加快从“办事业”向“管行业、服务社会”转变；根据水务职能运转实际情况，优化调整部分机关处室设置；落实市委市政府统一部署，谋划制定水务综合执法队伍改革方案。强化治水制度机制保障，全面落实强化河（湖）长制实施意见，健全完善四级流域河长责任体系、河长办组织体系，制定发布河湖长制督察规定及考核办法。推动市域内水环境区域补偿制度升级为水生态区域补偿制度，实现治污工程建设、水资源调度配置、水环境质量、水生态保护等四项措施在生态保护补偿考核中的有机统一，促进形成聚合效应。持续提升水务执法效能，加大水务执法行刑衔接和生态赔偿公益诉讼适用力度，推进水务行业内部、跨部门、跨区域联合执法，按照包容审慎原则开展柔性执法，查处各类涉水违法行为9100多起、创历年新高。

七是京津冀协同治水不断深化。健全协同治水工作机制，三地水务（利）、生态环境部门共担“一水同源”责任，首次召开京津冀协同治水联席会议，建立生态修复、水源保护、水网规划、灾后恢复重建等协同机制。大力推进协同保水，实施京冀密云水库水源保护共同行动方案，出台境内水源战略储备管理暂行办法，编制水源一级保护区疏解提升工作总体方案；首次签订官厅水库上游永定河流域水源保护横向生态补偿协议。强化治水联动互助，“23·7”极端强降雨应对中，京津冀流域上下游洪水防御信息共享、联合调度有力有序，我市紧急驰援河北涿州等地抢险。三地签订京津冀农村供水高质量发展协同合作协议，推动加强农村供水交流合作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

- 1.部门绩效目标

- 2023年是全面贯彻落实党的二十大部署开局之年，是“十四五”承上启下的关键一年，对实现水务更高水平更高质量发展的意义重大。我们将认真学习贯彻党的二十大部署，在水利部的指导支持下，以提升“四个能力”、推进落实“六条实施路径”为重点，持续推进水务改革发展，全力完成好各项任务。

- 2.绩效指标

市水务局设定了水资源统筹调度管理、供水与排水监督管理、水利工程运行与维护、水务综合业务等相关业务的产出指标。具体指标设定情况如下：

表1：部门整体支出绩效目标申报表

| 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源统筹调度管理 | 产出指标数量指标预计年调水量 | ≥ | 166000000 | 立方米 |
| 水资源统筹调度管理 | 产出指标数量指标预计年调水量 | ≥ | 100000000 | 立方米 |
| 水资源统筹调度管理 | 产出指标数量指标预计年调水量 | ≥ | 1050000000 | 立方米 |
| 水资源统筹调度管理 | 产出指标成本指标成本控制 | ≤ | 28.09 | 亿元 |
| 水资源统筹调度管理 | 效益指标社会效益指标增加本地水源战略储备，提升供水保障能力 | 定性 | 优 |  |
| 水资源统筹调度管理 | 效益指标可持续影响指标缓解水资源供需紧张、实现水资源可持续发展，促进首都健康可持续发展 | 定性 | 优 |  |
| 水资源统筹调度管理 | 产出指标数量指标处理污水量 | ≥ | 80880000 | 立方米 |
| 供水与排水监督管理 | 产出指标数量指标保障BOT水厂数量 | ＝ | 6 | 座 |
| 供水与排水监督管理 | 产出指标质量指标进场污水处理率 | ＝ | 100 | % |
| 水利工程运行与维护 | 产出指标数量指标每年例行项目 | ＝ | 14 | 项 |
| 水利工程运行与维护 | 产出指标数量指标2023年新增项目 | ≥ | 1 | 项 |
| 水务综合业务 | 产出指标数量指标重点工作任务数量 | ≥ | 9 | 项 |
| 水务综合业务 | 产出指标质量指标按照市水务局职责开展水旱灾害防御、水质监测、宣传、执法、河长制、节水管理、水保与水生态、调查研究等各工作 | 定性 | 优 |  |

- 二、当年预算执行情况

2023年2月7日，取得《北京市财政局关于批复北京市水务局2023年预算的函》(京财农指〔2023〕35号)，批复全年支出预算839011.330586万元，其中基本支出190908.752305万元，项目支出648102.578281万元。

经预算调整，2023年全年预算数1324815.95万元，其中，基本支出预算数188774.07万元，项目支出预算数1136041.87万元。截止2023年12月31日，资金总体支出1069010.25万元，其中，基本支出178673.61万元，项目支出890336.64万元。预算执行率为80.69%,其中年初预算批复财政资金执行率92.37%，达到历史最好水平。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

指标1：水资源统筹调度管理数量指标为年度调水量预计13.16亿立方米。

完成情况：2023年度统筹调度水量13.40亿立方米。

指标2：供水与排水监督管理数量指标为处理污水量≥8088万立方米；保障BOT水厂数量6座。

完成情况：2023年，处理9337.1383万立方米污水处理。由于垡头污水处理厂未完成升级改造工程，实际保障城区卢沟桥、肖家河、北苑、东坝、五里坨5座污水处理厂正常运行，未申请垡头污水处理厂运行服务资金。

指标3：水利工程运行与维护设定数量指标为每年例行项目14项；2023年新增项目1项。

完成情况：2023年，各水管单位完成凉水河、大宁调蓄水库、河西支线工程、团城湖调节池工程、密云水库调蓄工程、东水西调工程、团九二期工程、东干渠工程、通州支线工程、亦庄调节池工程、南干渠工程、大兴支线工程、温榆河、北运河、运潮减河、通惠河下段及镜河、永定河、潮白河、密云水库、十三陵水库、怀柔水库等水利工程和输水工程水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护等工作，其中，“团九二期”“河西支线园博泵站、中堤泵站”为2023年新增工程。通过实施维修养护工作确保工程设备设施运行安全及水质水环境清洁，切实发挥水利工程防洪兴利效益及调蓄输水功能，保障首都城市供水安全。

指标4：水务综合业务数量指标为重点工作任务数量9项。

完成情况：按照市水务局职责完成了水旱灾害防御、水质监测、水务宣传、水务执法、河长制、节水管理、水保与水生态、水资源保护、海绵城市建设等各项重点工作，具体任务安排及完成情况如下：

表2：重点任务安排及完成情况表

| 序号 | 重点任务 | 年度指标 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水旱灾害防御 | - 对到期市级水旱灾害防御物资进行适度更新。 - 组建7支市级水旱灾害防御抢险队伍。 - 开展水旱灾害防御演练及业务培训各1次，编制水旱灾害防御预案及手册、洪涝灾害风险分析评估报告各1套。 - 建立郊区新城建成区积水内涝信息台账，确定积水点位降雨风险阈值。 （5）完善山洪沟防御对象的水位、流量预警指标，量化不同降雨条件下淹没风险分析。 | （1）补充更新橡皮艇、防汛组合式砼预制块等7类水旱灾害防御物资。 （2）组建完成7支市级水利工程防洪专业抢险队伍及2支城市内涝应急排水队伍共计686人。 （3）开展水旱灾害防御演练1次，开展全市水旱灾害防御业务培训1次，编制完成水旱灾害防御预案及手册1套、洪涝灾害风险分析评估报告1套。 （4）建立郊区新城积水内涝信息台账，确定积水点位的降雨风险阈值，分级分类提出易积水内涝风险区域，绘制完成郊区新城积水内涝风险地图，配套编制防洪调度图集。 （5）完成62条山洪沟风险隐患调查及预警工作方案编制；完成每条沟道12种情景淹没图编制；构建山洪预演数据库，集成山洪风险隐患、预报结果、预警指标等数据成果。 |
| 3 | 水务宣传 | 围绕年度水务重点工作、水生态建设成果和重大会议活动保障，结合水务行业季节性和节点性工作特点，加强与新闻媒体的宣传策划推出一批优质的新闻素材。 | 2023年，通过加强与央媒、市媒共同策划推出一系列高质量的宣传产品，重点对习近平总书记给建设和守护密云水库的乡亲们回信三周年、全国城市节约用水宣传周、北运河管理处成立50周年、十三陵水库建成65周年和怀柔水库建成65周年和南水北调中线一期工程通水九周年等重大水务工作专题宣传策划，利用报纸专版形式进行宣传报道。同时，利用报纸、电视等形式对《北京市节水条例》宣贯、“世界水日”“中国水周”主题开展宣传。 |
| 4 | 水务执法 | （1）深入推进行政执法“三项制度”，加强综合执法、专项执法、协作执法。 （2）完善执法协作措施，深入推进水行政执法“四项机制”。 （3）强化普法工作。 （4）充分发挥法律顾问的职能作用。 （5）加强水务立法，持续强化依法治水管水制度体系。 | （1）深入推进行政执法“三项制度”，加强综合执法、专项执法、协作执法。印发《北京市水行政执法效能提升行动实施方案（2022—2025年）》（京水务法〔2023〕1号）及分工方案，牵头组织全市七部门河湖安全保护专项执法行动，联合城管、生态环境、渔政、公安等部门开展执法工作。 （2）完善执法协作措施，深入推进水行政执法“四项机制”。水务部门、检察机关出台《水行政执法与检察公益诉讼协作机制意见的实施细则》（京检发〔2023〕153号），修订《北京市常用水行政处罚裁量基准表》《北京市水事违法行为有奖举报奖励办法（试行）》等，不断提升水务综合执法能力和质效。 （3）强化普法工作。坚持执法与普法相融合，结合“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”等时机，采取现场宣传、电台访谈、网络直播等多种形式开展普法活动，配合电视台录制河湖保护视频2期，开展现场宣传活动30余场，组织“小兵说法”云直播活动，全面宣贯《北京市节水条例》《北京市河湖保护管理条例》等水法规。坚持以案说法，发布水行政执法典型案例20个。开展“水政下沉进社区”“万名水务店长、千名水务村长”“田间地头小课堂”等普法活动，不断浓厚珍惜水、节约水、爱护水的社会氛围。 （4）充分发挥法律顾问的职能作用。认真落实政府法律顾问制度，充分在涉水违法问题讨论、合法性审查、合同审查、文书起草、规范性文件审查、化解信访矛盾、开展法治讲座等工作发挥作用，提供法律事务服务。 （5）加强水务立法，持续强化依法治水管水制度体系。全面贯彻落实《北京市节水条例》，印发实施《北京市落实<条例>宣贯工作方案》，建立首都节水、各区节水联席会议制度，出台《非居民用水户计划用水和定额管理办法》等配套政策，夯实节水制度根基。推动《北京市永定河保护条例》纳入市十六届人大常委会立法规划第一类项目，《北京市供水条例》和修订《北京市实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《北京市河湖保护管理条例》确定为第二类项目。 |
| 5 | 河长制 | （1）进一步健全完善河长制治水工作机制，出台2023年北京市总河长令。 （2）持续强化治理后的黑臭水体和小微水体日常监督检查，防止环境问题反弹。 | （1）2023年4月1日市总河长尹力、殷勇签发市总河长令。明确各区、市河长办相关成员单位和市属相关企业治水管水责任制重点任务清单417项。 （2）组织了对全市425条河流、80座水库、41个湖泊、整治侯黑臭水体和农村小微水体进行环境检查。全年共检查发现问题2471个，督促完成整改2413个，整改率97.7%。 |
| 6 | 节水管理 | （1）全市生产生活用水总量控制在30亿立方米以内，万元地区生产总值用水量下降1.5%左右； （2）全面宣传贯彻落实《北京市节水条例》，制定出台相关配套政策，推动全社会全领域全过程节水。 （3）大力推进市、区党政机关和重点高耗水企业全面建成节水型单位，开展市级公共机构水效领跑者遴选，节水型城市复验材料申报及县域节水型区复验等工作。 | （1）2023年，严格用水总量强度双控，倒逼用水方式转变，加强计划用水管理，全年生产生活用水总量为25.27亿立方米左右，万元地区生产总值水耗下降3.33%。 （2）组织《北京市节水条例》宣贯，掀起舆论热潮。一是大力推进《条例》宣贯解读，组织召开全市《条例》宣贯动员部署会，组织全市各行业、各部门、各区积极广泛组织开展《条例》培训，协同中直机关管理局、国管局、中央军委后勤保障部对国家在京单位、部属高校、驻京部队等开展培训解读；二是认真开展《条例》社会宣传，利用主流媒体播放节水公益广告和节水专题访谈、在人流密集场所播放节水短视频等多种方式，对《条例》进行了全方位宣传报道，营造了全社会节水氛围。制定《条例》配套制度，强化实施保障。一是协调联动，完善节水工作机制。建立政府主导、部门协同的首都节水联席会议制度，组织召开2023年首都节水联席会议，调度部署重点任务，印发实施《北京市2023年节水重点工作方案》，加强部门统筹协调，共同推进全市节水工作；二是提升效率，加强非居民用水管理。经市政府批准，会同市相关部门印发实施《北京市非居民计划用水和定额管理暂行办法》，执行超定额累进加价，充分利用价格杠杆推动企业单位节水，调动供水单位和非居民用水户节水积极性；三是为民服务，优化完善政务服务事项。落实优化营商环境有关要求，取消“建设项目节水设施竣工验收”和“用水指标核定与调整”，新增“建设项目节水设施备案”事项，加强事后监管。调整“临时用水指标”为区级独有事项，推进“就近办、网上办”。 （3）进一步提升节水载体建设水平，市区党政机关全部建成节水型单位、重点监控用水单位名录中高耗水企业全部建成节水型企业。会同市机关事务管理局、市发展改革委开展公共机构水效领跑者引领工作，推荐6个国家级公共机构水效领跑者和50个北京市公共机构水效领跑者；完成北京市节水型城市复查申报有关工作，对县域节水型社会建成满五年的东城区、西城区和平谷区开展省级评估。 |
| 7 | 水资源保护 | 全面实施城乡水环境治理歼灭战，完成 150 个村污水收集处理，建设污水收集管线 400 公里。完成稻香湖再生水厂二期等5座再生水厂主体工程。完成300 万平方米园林绿化用水再生水替代。 | 全面实施城乡水环境治理歼灭战，完成稻香湖再生水厂二期等5座再生水厂主体工程建设，开工建设大兴永兴河第二等6座再生水厂，新建污水收集管网426公里，完成雨污合流管网改造20公里、97处雨污管线混接错接治理，150个村庄实现污水收集治理，实现300万平方米园林绿化用水再生水替代，全年再生利用量12亿立方米。 |

2.产出质量

指标1：供水与排水监督管理质量指标为进厂污水处理率100%。

实际完成情况：进厂污水处理率100%。全市生产生活用水总量控制在25.3亿立方米，万元地区生产总值用水量下降3.4%，城镇供水管网漏损率降至8.6%，污水处理率提高到97.3%，建成区海绵城市达标率超32%，水务固定资产投资完成214亿元，水务高质量发展迈出坚实步伐。

指标2：水务综合业务质量指标为按照市水务局职责开展水旱灾害防御、水质监测、宣传、执法、河长制、节水管理、水保与水生态、调查研究等各工作。

实际完成情况：2023年，市水务及所属事业单位按照各自职责及重点工作任务开展工作，基本完成预期工作任务，评定为“优”，具体完成情况见“表2”。

3.产出成本

指标：水资源统筹调度管理成本指标为成本控制在28.09亿元以内。

实际完成情况：资金支出为26.61亿元，控制在预算范围，指标完成。

## （二）效果实现情况分析

1.社会效益

设定指标：增加本地水源战略储备，提升供水保障能力。

实际完成情况：不断完善水资源保障体系，经市委市政府同意，印发实施首都水资源战略安全保障实施方案，推动构建涵盖水源、输水、制水、配水全过程多场景的首都水资源统筹保障体系；及时实施南水北调和张坊水源因灾中断后水源切换，确保城市供水安全。印发实施新一轮地下水超采综合治理方案，完成地下水管理专项排查整治，全市平原区地下水位同比回升0.9米、恢复储量4.6亿立方米。基本建成南水北调大兴支线新机场水厂连接线，中心城区地下输水“一环线”全线运行。加快实施供水高质量发展三年行动方案，开展自建设施供水突出问题专项整治，全市提供生活饮用水的343处自建供水设施消毒设备实现100%配备运行；建成投运丰台河西第三水厂，超额完成60处自建供水设施水源置换，完成30处城乡供水提升工程、100万支居民智能水表更换和150公里供水管网新建改造，20余万居民供水条件得到改善。印发实施新一轮地下水超采综合治理方案，完成地下水管理专项排查整治，全市平原区地下水位同比回升0.9米、恢复储量4.6亿立方米。基本建成南水北调大兴支线新机场水厂连接线，中心城区地下输水“一环线”全线运行。加快实施供水高质量发展三年行动方案，开展自建设施供水突出问题专项整治，全市提供生活饮用水的343处自建供水设施消毒设备实现100%配备运行；建成投运丰台河西第三水厂，超额完成60处自建供水设施水源置换，完成30处城乡供水提升工程、100万支居民智能水表更换和150公里供水管网新建改造，20余万居民供水条件得到改善。

2.可持续性影响

设定指标：缓解水资源供需紧张、实现水资源可持续发展，促进首都健康可持续发展。

实际完成情况：北京市累计建成南水北调中线干线80公里、市内配套输水管线约265公里，重点建设完成了南干渠、东干渠、团城湖至第九水厂输水管线一期二期、南水北调来水向密云水库调蓄工程、东水西调改造工程、通州支线、河西支线、大兴支线、大宁调蓄工程、团城湖调节池、亦庄调节池一期二期等重点配套项目。与此同时，新建改造自来水厂12座，目前市内已有14座水厂接纳南水，处理能力达470余万立方米/日，并在全市范围内开展自建供水设施水源置换、村庄水站集约化等重要民生工程。经过多年持续建设，安全、优质的“南水” 已经深入京城千家万户，超7成“南水”被用于北京城区自来水供水，成为保障北京城市用水的主力水源，北京水资源紧缺形势得到有效缓解，全市直接受益人口超1600万。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

严格按照财政部和北京市内控规范要求，建立规范可执行的内控体系。结合市水务局实际，将业务层面经济业务分为六大模块加强财务管理：预算管理模块、收支管理模块、政府采购模块、资产管理模块、建设项目模块及合同管理模块，根据各模块经济业务特点，制定了比较完善的内控流程和管理制度，印发了《内部控制手册及相关制度汇编》。

2.资金使用合规性和安全性

2023年度，市水务局严格按照资金使用相关内控流程、《中共北京市水务局党组“三重一大”事项决策实施办法（试行）》《北京市水务局预算管理办法》《北京市水务局财务管理办法》《北京市水务局政府采购内部控制管理规定（试行）》等相关制度进行预算申报调整、资金合规审批及支付等工作。

一是严格执行《中共北京市水务局党组“三重一大”事项决策制度实施办法（试行）》《北京市水务局预算管理办法》等制度规定，预算草案、预算调整等重要事项均由局党组会议审议；预算编制工作依据方法科学、编制及时、内容完整、程序规范、项目细化、数据准确等原则；预算调整方案严格履行“三重一大”程序后上报市财政局。局财务处严格履职，及时开展新增项目事前评估、完成预算项目资金评审工作。2023年度共完成342个项目资金评审，实现财政资金评审全覆盖；完成5个新增项目的事前评估，并根据评估结果安排项目资金；以上工作的有效开展提高了财政资金的使用效率和使用效益，提高了市水务局预算编制的科学性、合理性和准确性。

二是要求各单位严格执行北京市财政局政府采购和市水务局《政府采购内部控制管理规定（试行）》等规定，将政府采购执行计划纳入“三重一大”决策范围，采购活动需由采购管理部门和采购需求部门负责，采购金额与预算金额因主要技术、总服务量或总价格上涨幅度达10%以上的需履行“三重一大”程序，同时应对政府采购项目执行验收、归档、公开等程序。

三是要求各单位严格按照《北京市水务局财务管理办法（试行）》《北京市水务资金使用管理办法》以及本单位内控流程做好资金支付工作，严格审批手续，规范支出流程。2023年，市水务局严格执行相关规定，资金使用规范、安全。

3.会计基础信息完善性

市水务局及所属单位不断完善内部控制建设，修订内部控制制度，加强财务人员职业素质培训，保障预算编制、执行、调整、决算等数据准确，确保会计核算规范、真实和完整。

## （二）资产管理

落实党政机关“过紧日子”的要求，高效使用资产，加强固定资产管理，保障固定资产的安全完整。

一是落实固定资产工作统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。局财务处负责对各单位固定资产管理实施监督管理；局资产管理事务中心承担固定资产监督管理的事务性、辅助性、基础性工作，结合资产清查、产权登记、资产报表等数据核实和审核工作，开展资产使用管理情况检查；各固定资产使用单位负责依法依规对本单位占有、使用的固定资产实施具体管理，包括固定资产的购置、使用、处置、出租出借、对外投资等日常管理行为，要求各固定资产使用单位应当明确资产管理部门，配置专人管理，建立固定资产管理制度，健全固定资产使用管理责任制，保证固定资产管理分工明确、责任清晰、流程完备，保证固定资产实物和账务管理岗位分离。

二是强化资产配置和日常管理工作。固定资产配置遵循集约使用、从严控制、预算和计划相结合、严格执行政府采购的原则；采购过程合法合规，资产验收交接及时，资产卡片准确填报。各单位至少完成一次实物清查盘点工作，确保固定资产帐、卡、物相符。

三是强化资产处置规范性。固定资产处置应当报市水务局审批，必须做到先审批后进行实物处置，具体审批程序及要求按照《北京市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（京财资产〔2015〕33号）执行。2023年，市水务局不断加强资产处置审核，全年处置资产7942件，资产原值11223.7万元，包括报废报损资产7920件、资产原值11216.1万元；全年调拨闲置资产22件、资产原值7.6万元。

## （三）绩效管理

1.制度建设

市水务局为加强预算绩效管理，推动建立全过程、全覆盖的绩效管理体系，提高预算资金使用效益，在执行《北京市预算绩效管理办法》《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》《北京市预算绩效目标管理办法》《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》和《北京市市级项目支出绩效评价管理办法》等相关办法的基础上，制定了《北京市水务局部门预算绩效管理实施细则（试行）》。该细则明确了事前绩效评估、绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效监控的具体工作内容和执行方式。

2.职责分工

市水务局部门预算绩效管理由财务处会同业务主管处室（以下简称“主管处室”）负责组织实施；各单位是本单位预算绩效管理的责任主体，负责组织本单位绩效管理工作。具体职责分工如下：

（1）财务处：负责拟定市水务局预算绩效管理制度，负责预算绩效管理的组织协调，指导各单位的预算绩效管理工作，会同主管处室组织开展事前绩效评估、建立健全部门绩效指标库与评价指标体系、开展部门预算绩效运行监控和绩效评价、研究提出评价结果建议。

（2）主管处室：负责研究提出主管业务的项目绩效共性指标，负责初审主管业务涉及项目的绩效目标，负责监控绩效目标完成情况、督促绩效评价提出问题的整改。

（3）各单位：负责制定本单位预算绩效管理制度，研究提出项目预算绩效个性指标，组织开展本单位绩效目标填报、运行监控，负责开展本单位项目绩效自评、整体绩效评价，对绩效监控和评价中发现的问题进行整改。

3.绩效工作开展情况

2023年，市水务局通过开展事前评估、预算评审、事中跟踪、事后评价等方式，持续推进预算资金全过程绩效管理。执行项目安排有方案、有绩效、有责任人的要求，严格落实按审核结果安排预算，实现财政资金评审全覆盖。

2023年，市水务局完成5个项目的事前绩效评估，并根据评估结果安排项目资金；完成2023年上半年绩效目标执行监控工作，监控项目数量为331个，形成了《2023年项目支出绩效目标执行监控报告》和《2023年市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》；按照市财政要求对市水务局切实推动财政资金使用开展绩效评价，完成2023年度部门预算项目绩效自评工作，包括部门评价和单位自评，评价项目410个，涉及金额945145.82万元，评价得分在90分以上的398   个，占比97.07%。

## （四）结转结余率

2022年度，市水务局结转结余总额为82419.02万元，支出预算总额为1157202.47万元，结转结余率7.12%。

2023年度，市水务局结转结余总额为268512.14万元，支出预算总额为1136265.31万元，结转结余率23.63%。

通过比较，2023年度结转结余率比2022年度结转结余率高16.51个百分点，主要是年底批复的“23∙7”水毁修复和提升项目资金批复于12月下旬，尚未于当年形成有效支出。

## （五）部门预决算差异率

2023年2月7日，取得《北京市财政局关于批复北京市水务局2023年预算的函》(京财农指〔2023〕35号)，批复全年支出预算839011.330586万元；2023年度市水务局部门决算支出金额为1069010.25万元；部门预决算差异率=（1069010.25-839011.330586）/839011.330586=27.41%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

市水务局2023年度部门整体绩效评价得分为91.14分，绩效级别为“优秀”。其中，当年预算执行情况16.14分，整体绩效目标实现情况59分，预算管理情况16分。

## （二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的固有思维仍然存在，由“预算管理”过渡到“预算绩效管理”的实践强化不足。未建立单位层面的预算绩效管理实施机制。

二是预算绩效全流程管理未有效落实，具体环节中部分单位内部科室的管理职责和绩效责任不清晰，分工和协调机制待细化，整体的统筹安排和管控能力还需加强。

三是部门及行业绩效指标库应用有待提高，部分单位对指标评价的相关资料收集整理工作不重视，不及时，不准确。绩效资料收集整理的规范性不足。

四是绩效评价成果应用、经验总结和数据分析的工作水平有待提高。

# 六、措施建议

## （一）加强预算管理，督促预算执行，提高预算执行的重视程度

一是加强项目前期调研、专家论证，提高项目执行的可行性和预算编制的准确性；二是不断加强主责部门及相关人员对预算管理知识的学习与沟通，提高对预算执行的重视程度；三是按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，制定有效的刚性约束，压实各单位主体责任，提高预算执行的积极性。

## （二）有效落实全过程绩效管理各个环节，提高财政资金使用效益

一是加大培训力度，深入落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，不断提高预算绩效管理意识；二是进一步完善优化水务行业领域指标体系，夯实绩效目标管理基础，提高项目的可衡量性；三是加强成本管控，拓展成本绩效分析领域和范围，实现降本增效的目的；四是加强项目全流程管理，强化风险管控，提高项目管理的精细化水平；五是继续完善预算绩效管理制度，形成有效的绩效管理体系，及时梳理归集项目绩效资料，总结项目成果，全面呈现项目实施效果，提升项目的影响力；六是加强评价结果的应用，与各单位业务工作考评挂钩，提升高绩效管理工作效率和工作质量。

附件：2023年度部门整体绩效评价指标体系评分表